|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Sprint 3*** | ***Sprint 4*** | ***Sprint 5*** | ***Sprint 6*** | ***Sprint 7*** | ***Sprint 8*** | ***Sprint 9*** | ***Sprint 10*** | ***Sprint 11*** | ***Sprint 12*** |
| ***MODULO GESTION DE SEGURIDAD, GEST. DE PERFIL Y STREAMING*** | **HU-2019-0001** | **HU-2019-0002** | **HU-2019-0003** | **HU-2019-0004** | **HU-2019-0005** | **HU-2019-0006** | **HU-2019-0018** | **HU-2019-0031** | **HU-2019-0007** | **HU-2019-0030** |
| ***cesar*** | Insertar y guardar datos personales | Insertar usuario Ins.contraseña | Implementar boton de logueo con red social | Form. enviar correo para restablecer contraseña y actualizar datos | Implementar captcha y guardar datos | Enviar correo de suscripcion | implementar forms para editar todo el sistema: | implementar forms para editar todo el sistema: | Form. editar perfil y actualizar datos | Implementar el Mod. "Vivo" y realizar retransmisiones del streaming. |
| ***MODULO GESTION DE EVENTOS*** | **HU-2019-0009** | **HU-2019-0010** | **HU-2019-0011** | **HU-2019-0012** | **HU-2019-0013** | **HU-2019-0014** | **HU-2019-0016** | **HU-2019-0029** | **HU-2019-0019** | **HU-2019-0022** |
| ***raul*** | Implementar contador en el Form. Auspiciadores | Implementar mod. y sub mod. mostrar datos en catidades de todo el certamen | | Mod. organización, Sub mod. "ceremonias" y muestra datos | Sub mod."Comite organizador" mostrar datos | Mod. "Auspiciadores" mostrar datos | Men. Desplegable - Implementar calendario de todos losnecuentros dep. | Filtrar y mostrar participantes por pais, nombre y logros. | Ver resumen de acciones en 15 seg. | Implementar form. Raking con filtro por paises |
| ***MODULO GESTION MULTIMEDIA*** | **HU-2019-0015** | | **HU-2019-0021** | **HU-2019-0032** | **HU-2019-0047** | **HU-2019-0048** | **HU-2019-0049** | **HU-2019-0050** | **HU-2019-0035** | **HU-2019-0037** |
| ***bernabe*** | Implementar Galeria Multimedia que muestre fotos, videos y docs. | | Implementar Banner de Auspiciadores para mostrar imagenes. | Implementar Form. Admin. Gestor de Galeria Multimedia. | Implementar Form. Admin. equipos para gestionar participantes, mostrar y actualizar datos. | implementar Form. Admin. "Disciplinas" para insertar, actualizar, eliminar, mostrar y actualizar datos. | Form Adim. Editar disciplinas registradas | implementar Form. Admin. "Disciplinas" para gestionar sedes, mostrar y actualizar datos. | Notifacion de cancelacion de evento. | Notificacion cambios de Evento |
| ***MODULO GESTION DE VENTAS Y STREAMING*** | **HU-2019-0017** | **HU-2019-0038** | **HU-2019-0039** | **HU-2019-0040** | **HU-2019-0041** | **HU-2019-0042** | **HU-2019-0043** | **HU-2019-0034** | **HU-2019-0036** | |
| ***thalia*** | Implementar Formularios de ventas. | Mostrar: asientos, fecha, hora y detalles de sede. | | Elegir asiento(s) | Elegir tipo de moneda | Reporte de venta y comprobante de pago. | Implementar boton para reserva de entrada(s). | Notifaciones posteriores a evento. | Implementar social bar para compartir el streaming por las redes sociales | |
| ***MODULO GESTION DE CONTENIDO*** | **HU-2019-0023** | **HU-2019-0025** | **HU-2019-0026** | **HU-2019-0027** | **HU-2019-0028** | **HU-2019-0044** | **HU-2019-0045** | **HU-2019-0046** | **HU-2019-0033** | **HU-2019-0020** |
| ***frank*** | Implementar modulo "Institucional" y mostrar información como conoces y trabaja con nosotros. | Implementar modulo "Juegos Panamericanos" y mostrar el organigrama de los organizadores de la competencia. | Implementar Form. y mostrar hoja informativa con los resultados del dia. | Implementar Form. mostrar historia de atletas por fechas. | Implementar Form. y mostrar reglamento(s) por cada disciplinas. | Implementar el Sub, Mod. "Preguntas Frecuentes" y mostrar información que corresponde. | Implementar notificador global a tiempo real para el sistema. | Implementar Mod. "Marco Legal" mostrar información (Normas y leyes). | notificacion previo a un encuentro | Implementar form. editar perfil |

***TERNOSERV – GRUPO 4***